个人AI学习与求职助手 演进设计方案（V4 无时限版）

去掉时间盒后的再优化：以"达标退出条件"驱动的四阶段演进路线

# 一、重新定义约束与优化目标

## 1.1 去掉时间盒后，什么变了、什么不变

| 维度 | 变化 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 4周时间盒 → 阶段退出条件 | 每个阶段用可量化的达标指标决定何时进入下一阶段，而非日历 |
| 深度 | 演示级 → 生产级 | reranker常开、agentic多跳检索、教练闭环、引用校验等原先"知道但放弃"的优化全部纳入 |
| 目标 | 面试价值 → 面试价值+真实可用 | 终态是自己每天真实使用的个人产品，真实使用数据反哺评估 |
| 选型原则 | 不变：按数据规模选型 | 时间放开 ≠ 复杂度放开。组件重引入依然由规模阈值触发（见第四章），否则就是简历驱动开发 |
| 交付原则 | 不变：任何时刻可演示 | 每阶段结束是一个完整可用的版本，防止无限期项目烂尾 |

## 1.2 无时限场景的最大风险

不是技术风险，而是"永远做不完"。应对：① 每阶段有明确退出标准，达标即冻结进入下一阶段；② 每阶段启动前重新审视需求清单并砍一轮；③ Phase 1 结束后项目即具备完整求职演示能力，之后每一阶段都是增量，随时可以停在任何阶段而不损失已有价值。

# 二、总体架构（基座不变，能力分层演进）

技术基座沿用V3收敛结论：应用框架 + Agent编排 + Neo4j + PostgreSQL(pgvector)，单机 docker compose。实现为双轨并行设计——Java主线（Spring Boot 3 + LangChain4j + 手写轻量编排）与Python线（FastAPI + LangGraph），架构决策语言无关，实现级差异见《核心实现设计》两版。演进不改基座，只在其上叠加能力层：

Phase 1  基础闭环     检索问答 + 多专家 + Mock推送（=V3全部范围）

Phase 2  检索与图谱深度  混合检索/重排/多跳/社区摘要/图谱流水线

Phase 3  教练闭环与记忆  三层记忆/计划追踪重规划/模拟面试/引用校验

Phase 4  产品化与真实数据 多用户/可观测性/真实岗位源/在线评估

# 三、四阶段演进路线

## Phase 1：基础闭环（范围 = V3 方案全部）

内容不重复，见V3方案书。它仍是第一优先级：先有端到端可用的最小系统，再谈深化。

- 退出标准：fused检索 Hit@5≥85% + MRR超纯向量基线 + 无切片比基线低5pp以上（口径修订2026-07-26，原Recall@5≥85%在多gold口径下数学不可达）；引用准确率>90%；路由准确率>90%；Mock推送全链路100%跑通；README含A/B对比报告

## Phase 2：检索与图谱深度（核心技术护城河）

### 2.1 检索升级

- 混合检索：bge-m3 同时输出稠密+稀疏向量，pgvector存稠密、PG全文索引承接稀疏侧，双路RRF融合，解决专有名词（如"LoRA"、"vLLM"）稠密检索易漏的问题

- 重排常开：bge-reranker-v2-m3 从可选变为默认，本地CPU部署，延迟预算内换取引用准确率提升

- Agentic 多跳检索：首轮召回后由LLM判断"证据是否足以回答"，不足则改写查询二次检索（上限3轮），专治"零基础到NLP工程师要学什么"这类需要逐层展开的问题

def agentic_retrieve(query, max_hops=3):

evidence, q = [], query

for hop in range(max_hops):

evidence += retrieve(q, top_k=5)          # Phase1 fused管线

verdict = llm_judge(query, evidence)       # 证据充分性判断

if verdict.sufficient: break

q = verdict.followup_query                 # 缺口驱动的改写查询

return dedup(evidence)

- 社区摘要（GraphRAG式）：对图谱跑Leiden社区检测，LLM为每个社区生成摘要并向量化。全局性问题（"AI岗位技能版图长什么样"）检索社区摘要而非零散节点

### 2.2 图谱构建流水线（从人工种子到自动化）

- 流水线：LLM三元组抽取 → 实体对齐消歧（"深度学习"/"DL"归一）→ 置信度评分 → 低置信进审核队列 → 简易审核页一键批准/驳回 → 入图

- 规模目标：技能节点100 → 1000+，资源200 → 2000+，全部经流水线而非手工

### 2.3 评估升级

- 标注集：100 → 300条，按单跳/多跳/全局/岗位拆解分层，部分请他人交叉标注消除自证偏差

- 回归机制：评估脚本进CI，检索相关代码合并前自动跑，指标回退即阻断——把"感觉变好了"永久排除出流程

- 退出标准：Hit@5≥92%；MRR≥0.75；multi_hop切片Recall@5≥40%；引用准确率≥95%；图谱节点≥1000且流水线自动化率≥80%（口径同步修订2026-07-26）

## Phase 3：教练闭环与记忆（从"问答工具"到"教练"）

这是产品本质的跃迁：聊天机器人回答问题，教练跟踪你有没有做、做得怎么样、下一步该调整什么。

### 3.1 三层记忆体系

| 层 | 载体 | 内容与用途 |
| --- | --- | --- |
| 工作记忆 | conversations/messages表+滚动摘要 | 当前会话历史的构造与注入，Phase 1已有（实现见《核心实现设计》2.1；编排状态持久化是另一件事，由checkpointer/trace表承担） |
| 情景记忆 | 对话摘要向量化入pgvector | 跨会话检索"我们上周聊过什么"；每次会话结束自动生成摘要 |
| 语义记忆 | 画像（PG，含置信度） | 用户长期事实与偏好，Phase 1已有（含衰减与关键字段确认）；此阶段与情景记忆联动，增强主动复核 |

### 3.2 学习计划执行闭环（教练核心）

周计划生成 → 每日任务卡片 → 用户打卡/跳过 → 完成度统计

↑                                        ↓

└────── 重规划触发（周完成率<60% 或 用户反馈过难/过易）

- 数据结构：plans / tasks / checkins 三张表；重规划时规划专家读取完成度历史，输出调整理由（降低强度/更换资源形式/顺延）

- 推送联动：每日推送从"岗位推荐"扩展为"今日任务+催办+岗位"，真正形成使用习惯

### 3.3 多轮模拟面试

- 面试官Agent状态机：开场 → 逐题提问 → 根据回答质量决定追问或下一题 → 结束生成复盘报告（逐题评分、亮点、改进点、关联学习资源）

- 题库来源：图谱岗位requires技能 × 用户薄弱项（打卡数据）定向出题，而非泛泛题库

### 3.4 回答质量护栏

- 引用校验（Self-RAG式）：critic节点校验回答中每条结论是否被引用支撑，不支撑则删除该结论或触发重生成——引用准确率从"评估指标"变成"运行时保障"

- 反馈回流：每条回答带赞/踩，踩+纠错文本自动生成候选评估用例，人工确认后入标注集

- 退出标准：计划闭环全流程可用且自己真实使用2周不弃用；模拟面试完整跑通并产出复盘报告；运行时引用校验拦截率可观测

## Phase 4：产品化与真实数据（可选，走到这一步才谈"用户"）

- 多用户：JWT认证 + 每用户token配额与速率限制；数据隔离靠user_id行级过滤，仍不做多租户架构

- 可观测性：Langfuse自托管：全链路trace、token成本看板、各节点延迟分布——排查"为什么这次回答又贵又慢"不再靠猜

- 真实岗位源：合规渠道优先+受控抓取，增量去重（JD指纹），结构化抽取进流水线；Mock源保留为回落

- 在线评估：真实使用的赞/踩率、澄清触发率、推送打开率进看板，与离线指标互相校验

- 退出标准：3~5名真实用户连续使用1个月；对话首token P95 < 3s（验收线；优化目标1.5s，路径见实现设计6.4）；单用户日成本 < ¥1（开发期整体预估<¥5/天见V3；降到¥1路径=缓存命中率提升+模型分级路由全量生效）

# 四、组件重引入触发条件（ADR续篇）

时间放开后最容易犯的错误是把砍掉的组件加回来"充实简历"。以下阈值未触发前，引入即过度设计：

| 组件 | 触发条件 | 未触发前的替代 |
| --- | --- | --- |
| Redis | 真实并发用户 > 50，或出现跨进程任务分发需求 | 进程内TTL缓存 + PG任务表 |
| 专用向量库（Qdrant等） | 向量总量 > 100万，或pgvector P95 > 100ms | pgvector + HNSW |
| 消息队列（RabbitMQ等） | 推送/抓取任务出现明确的削峰或解耦需求 | APScheduler + PG任务表重试 |
| 微服务拆分 | 开发者 > 3人且模块变更频率显著分化 | 单体 + Python包边界 |
| K8s | 多机部署成为真实需求（基本等于商业化） | docker compose |
| 本地部署LLM | API成本 > ¥500/月，或数据合规要求原文不出域 | DeepSeek API + PII脱敏 |

# 五、风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 无限期烂尾（最大风险） | 高 | 阶段退出标准+每阶段可独立演示；Phase 1完成即具备完整求职价值，后续全是增量 |
| 范围蔓延（时间放开的副作用） | 高 | 每阶段启动前砍一轮需求；新想法一律进backlog，不插队当前阶段 |
| 图谱流水线抽取质量差 | 中 | 实体对齐+置信度分层+人工审核队列；抽检机制常态化 |
| Agentic多跳检索成本/延迟膨胀 | 中 | 跳数上限3、证据判断用小模型、社区摘要缓存 |
| 自建评估集自证偏差 | 中 | 交叉标注+线上反馈回流用例，离线在线指标互相校验 |
| LangGraph等框架API快速迭代 | 低 | 锁版本+薄封装层，升级集中在适配层 |

# 六、总结：V3与V4的关系

- V3（4周版）没有被推翻，而是原样成为V4的Phase 1——时间盒约束下的决策在无时限场景依然是正确的起点

- 时间放开改变的是深度（检索护城河、教练闭环、质量护栏），不是组件数量——选型依然由规模阈值驱动

- 管理方式从"日历驱动"变为"指标驱动"：每阶段用可量化退出标准防止漂移，任何阶段停下来都是一个完整产品